汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工

招标文件

招标人：汕头市自然资源局潮南分局

招标代理单位：广州宜立工程管理有限公司

日  期：2025年   月

目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1.总则	11

2.招标文件	13

3.投标文件	14

4.投标	16

5.开标	17

6.评标	17

7.合同授予	18

8.纪律和监督	19

9.需要补充的其他内容	19

第三章 评标办法（综合评分法）	20

评标办法前附表	20

1.评标方法	25

2.评审标准	25

3.评标程序	25

第四章  合同条款及格式	28

第五章  发包人的要求	29

第六章  发包人提供的资料（网上下载）	30

第七章  投标文件格式	31

第一部分 商务文件格式	31

一、投标函	32

二、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书	33

三、资格审查文件	35

四、投标保证金证明材料	37

五、商务部分得分证明资料	39

六、投标人认为应该提交的其他资料	40

第二部分 技术文件格式	41

- 第一章 招标公告

| 交易项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资项目代码 | 2308-440514-04-01-763368 |  |  |
| 投资项目名称 | 汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期） |  |  |
| 招标项目名称 | 汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工 |  |  |
| 标段（包）名称 | 汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |
| 项目实施地点 | 汕头市潮南区陇田镇 |  |  |
| 资金来源 | 上级补助资金及自筹解决 | 资金来源构成 | 财政资金 100% |
| 招标范围及规模 | 项目建设内容及规模为：（1）岸线整治工程：修复岸线长度5.33公里，岸线清理45.23公顷；（2）沙地植被修复工程：沙地植被修复面积9.47公顷；（3）沙滩修复工程：沙滩修复长度约2000米，采用人工补砂，补砂量3.84万立方米;（4）生态护坡工程：对部分岸段进行生态护坡，生态护坡长度750米。 |  |  |
| 招标内容 | 根据审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件，包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包竣工图编制、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。 |  |  |
| 工期 | 12个月 |  |  |
| 最高投标限价 | 16132224.32元 |  |  |
| 是否接受联合体投标 | 否 |  |  |
| 联合体投标的要求 | \ |  |  |
| 投标资格能力要求 （包括但不限于资质人员、业绩等要求） | 投标人资格要求 | - 1.投标人具有独立法人资格且须具备港口与航道工程施工总承包三级（或以上）资质等级证书，且取得建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 - 2.项目负责人：须具有港口与航道工程一级建造师注册执业资格，且需在该企业注册，并持有有效的安全生产考核合格证（B类），且没有担任其他在建施工项目的项目经理，以广东省建设行业数据开放平台“关键岗位人员锁定信息-项目经理”查询为准。 3.本次招标不接受联合体投标。 |  |
|  | 投标人业绩要求 | \ |  |
| 是否采用电子 招标投标方式 | 是 |  |  |
| 下载招标文件的网络地址 | 汕头市公共资源电子交易平台（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder） |  |  |
| 获取纸质招标文件的方式 | \ |  |  |
| 获取招标文件 开始时间 |  | 获取招标文件 截止时间 |  |
| 提疑截止时间 |  |  |  |
| 答疑公告时间 |  |  |  |
| 递交投标文件 截止时间 |  |  |  |
| 开标时间 |  | 开标地点 | 汕头市公共资源交易中心潮南分中心(汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼) |
| 发布公告媒介 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（汕头市） |  |  |
| 招标人 | 汕头市自然资源局潮南分局 | 办公地址 | 汕头市潮南区党政办公楼501室 |
| 招标人联系人 | 纪先生 | 联系电话 | 0754-89606628 |
| 招标代理机构 | 广州宜立工程管理有限公司 | 办公地址 | 广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦2301-04、08房 |
| 招标代理联系人 | 冯先生、罗小姐 | 联系电话 | 020-83651133 |
| 行政监督部门 | 汕头市自然资源局潮南分局 | 联系电话 | 0754-89606628 |
| 项目核准部门 | 汕头市潮南区发展和改革局 | 联系电话 | 0754-87797484 |
| 监察部门 | 汕头市潮南区监察委员会 | 联系电话 | 0754-87761101 |
| 其他依法应当载明的内容 | 一、采用评标方法：“综合评分法”。 二、招标文件的获取及提疑的方式： 1.请有意参加投标的投标人从广东省公共资源交易平台登录后，进入“汕头市公共资源电子交易平台”（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder）（以下简称电子交易平台）。投标人务必先把企业信息进行完善，以免影响评标结果公示及中标公告的及时发布。 2.投标人于投标截止时间前进入电子交易平台后，选择拟参投的对应项目，填写相关信息，下载招标文件及其他相关资料。（操作详见《汕头市公共资源电子交易平台建设工程交易板块操作手册v2.4（投标人）》）。 3.投标人对招标文件有疑问的，务必在提疑截止时间前在电子交易平台上以匿名的方式提出疑问。 4.请各投标人在投标截止时间前须密切留意广东省公共资源交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本工程相关的信息，否则由此引起的投标损失自负。 三、投标文件的递交： 1.投标人须在递交投标文件截止时间前将加密文件进行上传，投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台予以拒收。 2.成功递交电子投标文件后，投标人的授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书原件（若有联合体的，则由牵头人提供）、法定代表人授权委托书原件（若有联合体的，则由牵头人委托）于当天开标时间前准时到达汕头市公共资源交易中心潮南分中心参加开标会，现场解密电子投标文件。 3.投标人无需提交纸质投标文件及有关证明、证件、证照、奖状、证书等材料原件，但必须在投标文件中对所有提供材料的真实性、合法性、完整性、有效性作出承诺（提供第七章“投标文件格式”中的投标人声明）。 |  |  |
| 信息发布时间 |  |  |  |

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：汕头市自然资源局潮南分局 联系人：纪先生 电话：0754-89606628 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广州宜立工程管理有限公司 联系人：冯先生、罗小姐 电话：020-83651133 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 汕头市潮南区陇田镇 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 上级补助资金及自筹解决，财政资金：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 12个月 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 达到国家现行施工质量验收标准的合格或以上标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | √不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | √不组织： □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
|  | 招标文件的获取及提疑的方式 | 1.请有意参加投标的投标人从广东省公共资源交易平台登录后，进入“汕头市公共资源电子交易平台”（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder）（以下简称电子交易平台）。投标人务必先把企业信息进行完善，以免影响评标结果公示及中标公告的及时发布。 2.投标人于投标截止时间前进入电子交易平台后，选择拟参投的对应项目，填写相关信息，下载招标文件及其他相关资料。（操作详见《汕头市公共资源电子交易平台建设工程交易板块操作手册v2.4（投标人）》）。 3.投标人对招标文件有疑问的，务必在提疑截止时间前在电子交易平台上以匿名的方式提出疑问。 4.请各投标人在投标截止时间前须密切留意广东省公共资源交易平台上项目发出的补充文件、澄清、答疑以及与本工程相关的信息，否则由此引起的投标损失自负。 |
|  | 投标人提出疑问的截止时间 | 详见广东省公共资源交易平台公布的信息,投标人可登录电子交易平台建设工程投标系统，按照系统提示进入项目提疑界面匿名提出问题。操作详见《汕头市公共资源电子交易平台建设工程交易板块操作手册v2.4（投标人）》。 |
|  | 招标人书面澄清的时间 | 如有澄清，招标人于投标截止时间15天前，将澄清内容发布在广东省公共资源交易平台。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 √允许，分包内容要求：专业分包按国家相关法律法规规定执行 （按《建筑法》及国家相关法律法规规定执行）； 分包金额要求：按国家相关法律法规规定执行； 对分包人的资质要求：具备相应专业的资质和能力，并经招标人同意。按《建筑法》及国家相关法律法规规定执行。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 澄清（答疑）、更正、补充通知等。 |
| 2.2 | 投标截止时间 | 详见广东省公共资源交易平台公布的信息。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的资料 | 投标人根据招标文件要求编制。 |
| 3.2.4 | 投标限价 | 1.招标控制价16132224.32元（包含绿色施工安全防护措施费为410608.44元，暂估价为 / 元）。 2.最高投标限价=招标控制价=16132224.32元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.由投标人自报下浮率的形式报价并作为结算依据，有效下浮率[0%,100%]含界值，投标下浮率与投标报价应精确到小数点后两位。投标报价不得超过最高投标限价，否则投标无效。绿色施工安全防护措施费、暂估价不参与下浮，包含在投标报价中。 2.投标报价=（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂估价）×（1-投标下浮率）+绿色施工安全防护措施费+暂估价（投标报价保留小数点后两位）。 3.以（财政审核预算的建设工程费-绿色施工安全防护措施费-暂估价）×（1-中标下浮率）+绿色施工安全防护措施费+暂估价作为合同价（若合同签订前预算审核报告已完成，则按正式合同价签订本合同，并作为合同拨付基数）。 4.为保证项目工程质量，投标人不得以低于成本的投标报价竞标；如果评标委员会发现投标人的投标报价可能低于其个别成本，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，可要求投标人提交详细的成本分析，包括但不仅限于拟投入本项目的人员数量及其工作时间，项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的费用，说明内容包括但不限于：①利用成本预测及其他有关资料，分析清单细目中各项成本水平与构成的变动情况，研究影响成本升降的各种因素及其变动原因，列出降低各项清单细目成本的途径；②对计划指标、实际指标、用量、单耗、单价、利润等进行分析，对比计算出节约的金额及百分比，并分析其原因；③提供企业消耗量测算分析资料，包括测定方法、时间、地点等证明资料；④提供第三方造价咨询单位根据其投标报价及相关证明材料出具的成本审核意见等；⑤以上说明材料均应由法定代表人或被授权人签字确认。 注：提供上述说明时需一并提供相应的证明文件，评标委员会根据该相关材料进行判断，确定投标人的投标报价是否存在低于成本且可能影响工程质量和不能诚信履约的现象。投标人拒绝澄清或在接到电话通知后2小时内未按评标委员会要求提供企业成本分析说明的，评标委员会有权认定投标人的投标报价存在低于成本且有可能影响工程质量和不能诚信履约，有权对投标人的投标文件作否决处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 3.4.1 | 是否需要递交 投标保证金 | ☑是 □否 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金额:30万元（如为联合体投标的，由牵头人提供）。 采用电子保函： - 投标人可通过汕头市公共资源电子交易平台电子保函系统或粤公平电子保函平台缴纳投标保证金。操作简介：登录汕头市公共资源电子交易平台（https://ggzyjy.shantou.gov.cn:3280/TPBidder），进入投标系统，在对应标段中选择电子保函界面，①点击“立即申请”进入电子保函系统，自行选择出函机构并按照出函机构相关要求完成操作；②或点击“点击进入”跳转到粤公平电子保函平台（粤企签电子保函服务平台https://yuegongping.yataibaoxian.com.cn/elec-guarantee/#/home），并按照操作指引相关要求完成操作。具体操作方式详见“办事服务”-“企业登记办理指引”中的《汕头市公共资源电子交易平台电子保函用户操作手册v1.1》和《粤公平电子保函平台投标保函办理指引（汕头市）》。 - 采用以上两种电子保函的，投标人制作投标文件时，在相应评审项上传电子保函的密文文件。电子保函届时由保函系统自动推送至评标系统，专家评标时在评标系统可直接打开明文文件进行查看，若无法正常打开可由招标代理进行下载后提交给专家查看，两种方式打开的电子保函同等有效，专家不得以此作为否决依据。 - 投标人也可通过广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统的工程担保管理子系统（登录地址：http://210.76.80.152:8008/），点击“便民服务”申请保函。投标人制作投标文件时，在相应评审项上传电子保函的截图文件。评标专家在评标时，通过“工程担保管理子系统”中的查询功能对本项目各投标人所提交电子保函/保证保险进行查验。（操作说明：进入《广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统 • 工程担保管理子系统》（http://210.76.80.152:8008/），点击“保函展示验真查询”，输入项目编码或项目名称，点击“验真”可查验对应项目的电子保函（保险）缴纳情况）。具体操作方式详见“办事服务”-“企业登记办理指引”中的《广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统的工程担保管理子系统电子保函操作指引》。 - (注意：上述两种方式任选一种即可。) 3、电子保函的有效期应与投标有效期一致或超过投标有效期，保函格式以出具单位的格式为准。 根据《汕头市住房和城乡建设局关于优化政府投资房屋建筑和市政公用工程投标有关事项的通知》（汕住建市通〔2022〕8号）的精神，对中小微企业免收投标保证金，若投标人属于中小微企业的，可选择不缴纳投标保证金，但须提供《中小企业声明函》，投标人应当对其出具的《中小企业声明函》内容及真实性负责，同时承担由此引发的相关法律责任。本项目所属行业：建筑业。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 制作电子投标文件时可以pdf或word的形式上传，投标文件封面必须加盖投标人电子公章（若没有要求制作封面的可省略此内容）；招标文件提供的投标文件格式中规定要求盖公章及法定代表人签章的，均须按相应要求直接加盖投标人电子公章及法定代表人的电子章（若为联合体，以上电子章均由牵头人加盖即可），无需线下盖章；其它内容页每页均须加盖投标人电子公章（是否需要每页盖由招标人自定）；需要授权委托人、项目负责人或技术负责人等签章的，可选择直接加盖个人电子章，也可选择先进行线下签章，再扫描、上传至系统后加盖电子公章，两种做法具有同等效力。（注意：1、加盖电子章时注意不要遮挡关键信息，否则由此引起的损失由投标人自负。2、单页有多个信息点的只需加盖一次公章，无需重复加盖公章进行分别确认。） |
| 3.7.4 | 电子投标文件上传 | 投标人可使用投标文件制作工具进行投标文件制作（具体操作可参考《汕头市公共资源电子交易平台建设工程交易板块操作手册v2.4（投标人）》）。工具生成加密与非加密两类投标文件。投标人只需上传加密类型的投标文件即可。如果是联合体报名，只需牵头人在系统上传投标文件即可，成员无需进行投标文件上传。在制作投标文件时若选择了使用CA锁，则后续签章、投标文件加密、开标当天投标文件解密都是使用CA锁进行操作。若是选择了粤商通，则后续签章、投标文件加密、开标当天投标文件解密都是使用粤商通进行操作。切记两种方式不能交叉使用。 |
| 4.1 | 投标文件的递交 | 1、投标人须在递交投标文件截止时间前将加密文件进行上传，投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台予以拒收。 2、成功递交电子投标文件后，投标人的授权委托人须持本人身份证原件、法定代表人证明书原件（若有联合体的，则由牵头人提供）、法定代表人授权委托书原件（若有联合体的，则由牵头人委托）于当天开标时间前准时到达汕头市公共资源交易中心潮南分中心参加开标会，现场解密电子投标文件。 3、投标人无需提交纸质投标文件及有关证明、证件、证照、奖状、证书等材料原件，但必须在投标文件中对所有提供材料的真实性、合法性、完整性、有效性作出承诺。（提供第七章“投标文件格式”中的投标人声明。） |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：汕头市公共资源交易中心潮南分中心（汕头市潮南区峡山街道玉峡南路区党政办公用房附楼1幢二楼） |
| 5.2 | 开标程序 | - 1.开标: - (1)公布投标人； - (2)投标文件解密（投标人须凭相应的解密方式到现场按时在线解密投标文件）； - (3)投标文件导入（只有电子投标文件可以成功解密并导入的投标人才是有效的投标人，非系统原因导致无法成功解密投标文件并导入投标文件的投标人，招标人有权拒绝其参加开标活动）； 2.唱标； 3.打印开标记录表； 4.投标人代表、招标人代表或招标代理机构代表等有关人员在开标记录表上签字确认； 5.开标结束。 |
|  | 开标阶段投标文件无法解密的应急预案 | 根据《汕头市公共资源电子交易平台应急预案V2.0》的规定，若出现非投标人原因造成投标文件无法解密的，交易中心通知平台运维部门进行排查解决，若能快速解决，则等待平台运维部门解决并恢复；若1小时内无法恢复正常的，应暂停交易活动，及时将情况上报有关部门及招标人，待故障和问题解除后，恢复正常的交易活动；若以上问题无法在2小时内解决，若全部投标文件尚未解密的，暂停当天的交易活动，另行约定时间开标；若投标文件已经解密或部分解密的，作流标处理。处理过程及结果要形成书面报告作为招标投标过程资料进行存档并将情况上报有关部门及招标人。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人； 评标专家确定方式：专家5人均在广东省综合评标评审专家库中随机抽取（其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二），经济类1人，技术类4人，如出现某专业专家抽取人数不足时应在相近专业补抽。 |
| 6.3 | 评标过程系统出现故障的应急预案 | 根据《汕头市公共资源电子交易平台应急预案V2.0》的规定，若评标系统出现故障无法继续评标的，交易中心通知平台运维部门进行排查解决，若能快速解决，则等待平台运维部门解决并恢复，评标活动正常进行；若1小时内不能快速修复，应暂停评标活动，及时将情况上报有关部门及招标人，待故障和问题解除后，依法恢复评标活动；若以上问题无法在2小时内解决，报有关部门批准终止评标活动，作流标处理，评标委员会解散、离场。处理过程及结果要形成书面报告作为招标投标过程资料进行存档并及时将情况报有关部门及招标人。 |
|  | 电子保函系统出现故障的应急预案 | - 若评标专家及招标代理机构均无法打开明文保函，且平台运维部门在短时间内无法排查出原因进行及时修正的，可由招标代理机构登录电子交易系统，在“保函管理-保函查询”栏目中进行查看，若投标单位对应栏目里显示“缴纳成功”的，可认定该单位已按要求提交了电子保函。招标代理机构在监督部门的监督下将查询页面进行截图、签名确认后提供给评委会，作为评标的佐证材料。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 一、履约担保的形式：银行或其他担保机构出具的纸质保函或电子保函。 采用保函（可采用纸质保函或电子保函）： 1.履约担保的金额：合同价的10％。 2.招标人也应同时向中标人提供等额担保。如招标人已支付预付款即视为提供担保。 3.履约担保的提交时间：在签订合同前提交。 4.履约担保的有效期：履约担保函有效期应超过实际竣工日期。 5.采用电子保函的，可通过广东省建筑市场监管公共服务平台招投标及合同履约监管系统的工程担保管理子系统（http://210.76.80.152:8008/），点击“便民服务”申请保函/保证保险提交。（说明：检验真伪时，可登录系统，点击“保函展示验真查询”，输入项目编码或项目名称，点击“验真”可查验对应项目的电子保函（保险）缴纳情况）。 二、根据《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质[2017]138 号）“第六条 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。”规定，本项目投标人在投标阶段已提交履约保函的，招标人不得同时预留工程质量保证金。 |
| 8.5 | 异议 | 1、潜在投标人对招标文件有异议的，应于投标截止时间前10日提出。 2、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 3、投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标人将不予受理。 4、异议人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质疑之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。 5、招标人对异议进行答复后，应通过广东省公共资源交易平台的“招标异常情况报告”栏目，公布异议受理情况和处理结果，涉及到异议人单位名称、姓名、联系电话等信息应先进行脱敏处理。 |
|  | 投诉 | 1、潜在投标人、投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结果有异议的，应当先向招标人提出。 2、投诉人应当采取实名书面投诉，超过投诉时限的投诉，不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议，而没有提出异议的，行政监督部门将不予受理。 3、投诉人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方式；被投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向招标人提出异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。投诉书必须署投诉单位名称全称，并由其法定代表人签字并加盖与投诉单位名称全称一致的单位公章，并附有效身份证明复印件。 4、根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范[2018]6 号）的规定，投标人或其他利益关系人对《评标报告》内容有异议的，应在公示期内向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理的书面意见进行汇总后，自收到异议之日起3日内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原评标委员会进行复核的，应及时告知行政监督部门。复核期间，评标委员会认为有必要的，可当面听取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的复核报告在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台公开。 5、行政监督部门应当自受理投诉之日起20日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。 6、行政监督部门对投诉做出处理决定后，招标人应通过广东省公共资源交易平台的“招标异常情况报告”栏目，公布投诉受理情况和调查处理结果，涉及到投诉人单位名称、姓名、联系电话等信息应先进行脱敏处理。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 9.3 | 1、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）至投标截止时间，投标人少于3个的； （2）经评标委员会评审，有效投标人少于3个的； （3）法律法规规定的其他情形。 2、不再招标 重新招标后仍不满足上述内容的，按程序重新申报，经审查批准后不再进行招标。 |  |
| 9.4 | 中标人应按招标人要求，接受招标人的项目资金监管。 |  |
| 9.5 | 对中标人其它补充说明 1.根据人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）、《汕头市人力资源和社会保障局 汕头市住房和城乡建设局 汕头市交通运输局 汕头市水务局 中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则》（汕人社发〔2022〕36 号）等文件的规定，建设项目施工承包单位应分别设立“工人工资支付专用帐户”、“工资保证金专用账户 ”或向招标人缴纳以下方式工资保证金：银行保函、担保函或保险合同（或保险单），拨付工程款中的工人工资到“工人工资支付专用帐户”，具体金额按不低于工程进度款的15%，且确保能足额支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。人工费用拨付周期不得超过一个月。工资保证金专用账户中具体缴存金额按相关规定比例计算。 2.根据《汕头市住房和城乡建设局关于实行“汕头市智慧工地（实名制）管理系统平台”工作有关问题的通知》（汕住建通〔2019〕65号）文件的规定，建设项目施工承包单位应按规定实行用工实名制管理。 3.本招标文件内容如与国家及上级法规、规章、政策的强制性规定不一致， 以国家以上法规、规章、政策为准。 |  |
| 9.6 | 本项目的招标代理服务费以最高投标限价为计算基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号计算收取。招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构交纳。 |  |

- 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：具体见投标人须知前附表。

1.4.2（如适用）投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

注：组成联合体以一个投标人的身份参加投标的，联合体成员之间不受上述关联企业的限制；但联合体中的任何一个成员与其他独立投标人或其他联合体投标人的成员之间均不得存在上述关联关系。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近两年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（13）在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列为严重违法失信主体或失信被执行人或重大税收违法失信主体名单的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人按投标人须知前附表不组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5各投标人应认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、建（构）筑物、周围交通道路、地下管线及周边环境等情况，招标人负责提供招标图纸，查阅地质资料（包括构筑物、道路等情况），投标人应核实上述资料以获得一切可能影响合同价款的直接资料。中标后不得以不完全了解施工现场和已完工程及周边情况等为由要求延长工期或延后竣工日期以及提出经济补偿要求等，招标人对此类要求将不作任何答复与考虑。

1.10投标预备会

按投标人须知前附表规定不召开投标预备会，以网上答疑形式进行澄清。

1.11分包

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人的要求

（6）发包人提供的资料（网上下载）；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款、第 2.3 款和第 2.4 款对招标文件所作的答疑、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

招标人可以对已发出的招标文件进行澄清或修改，如果澄清或修改的内容影响投标文件编制的，应在投标截止时间前 15 日在广东省公共资源交易平台发出，如发生时间距投标截止时间不足 15 日的，应相应顺延投标截止时间。

2.3 招标文件的异议与答复

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐；对招标文件如有疑问和异议，应在投标截止时间 10 日前按要求的方式提出。

2.3.2 对招标文件的疑问和异议，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，若涉及招标文件澄清或修改的，按 2.2 款顺延投标文件截止时间。

2.4  招标文件的答疑

2.4.1 招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在提疑截止时间前登录电子交易平台建设工程投标系统，按照系统提示进入项目提疑界面匿名提出问题。

2.4.2 招标人应在提疑截止时间后，在电子交易系统上收集所有有效疑问后形成答疑文件。答疑文件将在广东省公共资源交易平台公布。

2.4.3 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，补遗文件作为招标文件的组成部分，具有同等法律效力。

2.4.4 投标人应在投标截止时间前随时查看广东省公共资源交易平台中有关本招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.4.5 招标文件、招标文件的澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件均以网上的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

- 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一部分：商务文件

一、投标函

二、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

1.法定代表人证明书

2.法定代表人授权委托书

三、资格审查文件

1.营业执照

2.施工资质证书

3.安全生产许可证

4.项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）、项目负责人在广东省建设行业数据开放平台“关键岗位人员锁定信息-项目经理”查询的网页截图

5.非联合体投标声明（格式自拟）

6.投标人声明

四、投标保证金证明材料

五、商务部分得分证明材料

六、投标人认为应该提交的其他资料

第二部分：技术文件

根据评标办法前附表技术部分评审标准，投标人自拟。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件的相应报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止时间后 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）法律法规规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

投标人应按本须知第 3.1.1 款的规定提供资格审查资料， 以证明投标人具备承接本工程的资格和能力。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签名或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 电子投标文件上传见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标截止时间前递交电子投标文件。

4.1.2 投标人参加开标会地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

- 5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过电子交易平台公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序

详见投标人须知前附表。

5.2.2 开标异议

投标人对开标环节有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由有关技术、经济等方面的专家组成，评委在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，并由其产生 1 名主任委员负责组织和主持评标。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标项目的主管部门（包括上级管理部门）或者对该项目有监督职责的行政监督部门的工作人员；

（2）招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满 3 年的人员；

（3）招标项目的招标人、投标人主要负责人的近亲属；

（4）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的；

（5）法律法规规定的其他情形。

评标评审专家有前款规定情形之一的，应当主动提出回避；未提出回避的，招标人或行政监督部门发现后，应立即终止其评标活动；已完成评审的，该专家作出的评审结论无效。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标完成后，评标委员会按投标人须知前附表规定的方法向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

- 7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

7.2.1 根据印发《广东省住房和城乡建设厅 广东省发展和改革委员会关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》的通知（粤建规范﹝2018﹞6 号）的规定，产生中标候选人后，中标候选人的相关信息等其它资料将在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台予以公示，公示期不少于 3 日。

评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台予以公示，公示期不少于 3 日。

评标结果将在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台予以公示，公示期不少于 3 日。

7.2.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.3 中标通知

中标人确定后，招标人应当在中标人确定之日起七日内向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知其他投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体任意一方出具。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得出现广东省综合评标评审专家库专家考评办法里所列举的专家履职负面行为。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，具有独立法人资格。 |
|  |  | 资质等级 | 具备港口与航道工程施工总承包三级（或以上）资质等级证书。 |
|  |  | 安全生产许可证 | 取得建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 |
|  |  | 项目负责人 | 须具有港口与航道工程一级建造师注册执业资格，且需在该企业注册，并持有有效的安全生产考核合格证（B类），且没有担任其他在建施工项目的项目经理，以广东省建设行业数据开放平台“关键岗位人员锁定信息-项目经理”查询为准。提供项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）、项目负责人在广东省建设行业数据开放平台“关键岗位人员锁定信息-项目经理”查询的网页截图。 |
|  |  | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。（提供非联合体投标声明，格式自拟） |
|  |  | 投标人声明 | 投标人提供的投标人声明符合公告要求（按第七章 投标文件格式中“投标人声明”的格式提供） |
| 2.1.2 | 响应性评 审标准 | 投标函 | 1.投标函按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。 - 2.工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2款规定。 - 3.质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定。 - 4.投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定。 - 5.投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2.5款规定。 - 提供投标函。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知 ”第 3.4.1 款规定。 提供投标保证金证明材料。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成(总分100分) | 商务部分：35分；技术部分：35分；投标报价：30分。 |
| 2.2.2（1） | 商务部分 | 企业业绩（12分） | 1、投标人近5年（自2020年1月1日至投标截止之日）承接项目总投资大于1000万元的海洋生态修复或海岸线整治或蓝色海湾项目业绩，每项得2分，最多得12分。 注：提供中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收证书扫描件，时间和金额以合同为准，同一项目不同标段按同一项目计算一次，不累计计分，没有提供或不符合要求不得分。 |
|  |  | 企业实力（8分） | 1、投标人近5年（自2020年1月1日至投标截止之日）施工的水运工程项目获得建设行业行政主管部门（或行业协会）颁发的优质工程类奖项的：国家级的每个得1分，省级的每个得0.5分，市级的每个得0.25分，本小项最高得4分。 注：提供相关证书（或正式文件或网页截图）扫描件，颁奖单位除机关、事业、行业行政主管部门外需提供在中国社会组织政务服务平台查询结果为“正常”的网页截图。以证书颁发日期（或正式文件发布日期或网页公示日期）为准，同一项目获得不同级别奖项的，按最高级别得分计算一次，不累计计分，没有提供或不符合要求不得分。 2、投标人近5年（自2020年1月1日至投标截止之日），起草(主编或参编)的发布并实施的国家标准:(1)8项以上的，得4分:(2)6项-8项的，得2分:(3)3项-5项的，得1分:(4)其它情形不得分。本项最高得4分。 备注:投标人须同时提供起草(主编或参编)标准的封面、起草(主编或参编)单位信息显示页的复印件以及在全国标准信息公共服务平台查询信息网页截图，时间以发布日期为准。 |
|  |  | 企业认证及资质（5分） | - 投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权合规管理体系认证证书、工程绿色施工企业评价体系认证证书及信息安全管理体系认证证书的，每提供1个认证证书得0.5分，最高得3分。 2、 投标人具有环保工程专业承包二级资质得1分，具有环保工程专业承包一级资质得得2分。 注：需提供相关证书扫描件或网上公示页面截图凭证并加盖公章,不提供不得分。 |
|  |  | 拟投入主要管理及技术人员配置（10分） | 拟投入本项目的主要管理及技术人员： 1、项目负责人（1人）具备港航相关专业高级工程师（或以上）职称，得2分； 2、技术负责人（1人）具备港航相关专业高级工程师（或以上）职称，得2分； 3、专业负责人：每满足一个专业要求（以职称证或资格证为准）得2分，同一人满足多个专业的不重复计分。 （1）生态专业负责人（1人）具备生态相关专业高级工程师（或以上）职称； （2）港航专业负责人（1人）具备港航相关专业高级工程师（或以上）职称； （3）造价专业负责人（1人）具备一级注册造价师（或注册造价工程师）执业资格。 注：以上人员不重复计分。拟投入的项目管理人员须为投标单位正式职工，需提供相关证书及投标截止时间前三个月在投标单位购买的社保证明扫描件（加盖投标单位公章），未提供或不符合要求不得分。 |
| 2.2.2（2） | 技术部分 | 施工组织实施方案（7分） | 投标人提供的施工组织实施方案内容完整、编制思路清晰、层次清楚，内容严谨全面，符合规范要求，有指导性、针对性、可操作性。 优：[5-7]分；良：[3-5）分；一般：[1-3）分，没有提供不得分。 |
|  |  | 护林、病虫害施工管控方案（7分） | 投标人对本项目实施所应对护林、病虫害施工管控的合理可行性进行评审: 优：[5-7]分；良：[3-5）分；一般：[1-3）分，没有提供不得分。 |
|  |  | 施工进度计划与保证措施（7分） | 投标人提供的施工进度计划满足招标文件要求，关键线路清晰、准确、完整，进度计划编制合理、可行，关键节点的保证措施合理、具体。 优：[5-7]分；良：[3-5）分；一般：[1-3）分，没有提供不得分。 |
|  |  | 机械设备、劳动力投入计划（7 分） | 投标人提供的机械设备、劳动力等投入计划合理、科学可行。 优：[5-7]分；良：[3-5）分；一般：[1-3）分，没有提供不得分。 |
|  |  | 质量、安全、环境管理与保证措施（7分） | 投标人提供的质量管理、安全生产、环境管理方案完整、保证措施有力。 优：[5-7]分；良：[3-5）分；一般：[1-3）分，没有提供不得分。 |
| 2.2.2（3） | 投标报价 | 投标报价（30分） | 取各投标人的有效投标报价下浮率的算术平均值（所有有效投标报价大于或等于5家时，则去掉最高值和最低值）（精确至小数点后两位）为基准报价下浮率，当投标人投标报价下浮率与基准报价下浮率一致的得分为30分，其余投标人投标报价得分按其投标报价下浮率与基准报价下浮率之差，按每相差1%扣0.3分进行得分计算。 计算公式为：投标报价得分=30-¦投标报价下浮率-基准报价下浮率¦×100×0.3。 注：投标报价四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 备注 | 在评标过程中，有效数字取小数后两位，第三位四舍五入。 |  |  |

- 1.评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；技术部分得分若仍然相同，以评标委员会投票确定中标候选人。

- 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准：见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

(1)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

(2)投标文件中未按招标文件要求签名或盖章的；

(3)其他单位及其单位负责人在投标人编制的投标文件上加盖印章和签字的；

(4)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(5)除按招标文件规定提交备选投标方案外，递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报两个或多个报价，且未声明其中一个有效的；

(6)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

(7)联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；（如适用）

(8)同一单位参与同一项目不同投标联合体的；（如适用）

(9)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

(10)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(11)投标人列入信用黑名单等违反信用等有关规定的；

(12)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(13)评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标或者高于招标文件设定的最高投标限价；

(14)其他法律法规规定情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价金额与投标下浮率计算出来的结果不一致的，以投标下浮率计算后的结果修正投标报价，修正后的投标报价若超过最高限价，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会各评委按本章第 2.2.2 款规定的量化因素和分值进行独立打分：

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分评分，以各评委对同一投标人评分的 算术平均分，作为该投标人的最终得分；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分评分，以各评委对同一投标人评分的 算术平均分，作为该投标人的最终得分；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分评分；

（4）投标人得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入 ”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否 决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标过程如出现无效标书的争议时，由各评委以少数服从多数的原则书面确认为是否否决。

3.4评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 第四章  合同条款及格式

- 第五章  发包人的要求

技术标准、规范及要求：

一、依据设计施工图纸和技术文件要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、工程建设标准执行顺序：

1 、执行顺序：

（1）强制性标准；

（2）国家规范、规程；

（3）行业标准；

（4）地方规程、规章。

2、当套用工程建设标准有关条款的技术要求或数据出现不一致时，按要求较高的标准或按设计要求执行。

3 、工程施工过程中如出现新的标准、规范时，按新的标准、规范执行。

- 第六章  发包人提供的资料（网上下载）

- 第七章  投标文件格式

- 第一部分 商务文件格式

汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工

投标文件

（商务文件）

投  标  人：                             （盖公章）

法定代表人或其授权代理人：              （签名或盖章）

年        月         日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人公章；法定 代表人或其授权代理人签名或盖章由联合体牵头人的法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       (¥       )的投标报价（包括绿色施工安全防护措施费、暂估价），投标下浮率：       ％，工期：            ，投标有效期：            ，按合同约定进行实施和交（竣）工承包工程，质量标准：                ，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方承诺未因违反信用有关规定而被本行业行政主管部门取消或暂停投标资格。

4．我方拟派项目负责人：              ；拟派项目技术负责人：             。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认到位的。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人 须知 ”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

投标人名称（盖公章）：	 法定代表人（签名或盖章）：	 项目负责人（签名）：	 项目技术负责人（签名）：

年     月    日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人公章；法定 代表人签名或盖章由联合体牵头人的法定代表人签名或盖章。

- 二、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

1.法定代表人证明书

投标人名称：                       单位性质：                     地址：                        成立时间：          年        月         日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：	系           （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。

附法定代表人身份证复印件（双面）

投标人名称：            （盖公章） 	 年      月    日

注：若为联合体投标的， 由联合体牵头人提供。

2.法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代 理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改 汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自    年     月   日至    年    月    日。 代理人无转委托权。

附授权代理人身份证复印件（双面）

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人：                                （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签名或盖章）

身份证号码：

年     月       日

注：若为联合体投标的， 由联合体牵头人委托。

- 三、资格审查文件

投标人声明

（招标人名称）：

本单位就参加 汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工 投标工作，作出郑重声明：

一、本单位承诺投标文件中所提供的所有材料均是真实、合法、完整、有效的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标 人或评标委员会成员行贿。

三、本单位声明我方不存在招标文件投标须知第 1.4.3 条和第 1.4.4 条所述情形。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果：

（1）取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

（2）没收本单位在本项目中的投标担保金；

（3）同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。

投标人名称：                     （盖公章）

法定代表人：                  （签名或盖章）

日期：      年    月    日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人公章；法定 代表人签名或盖章由联合体牵头人的法定代表人签名或盖章。

联合体协议书（选用）

（所有成员单位名称） 自愿组成联合体，共同参加           投标。现 就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                            （某成员单位名称）为                           （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合 体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织 和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                            （盖公章）

法定代表人：                            （签名或盖章） 成员名称：                              （盖公章）

法定代表人：                            （签名或盖章）

……

日期：    年     月    日

注：若为独立投标人的，则单独提供非联合体投标声明，格式自拟。

- 四、投标保证金证明材料

《中小微企业声明函》（选用）

本公司郑重声明，根据《汕头市住房和城乡建设局关于优化政府投资房屋建筑和市政公用工程投标有关事项的通知》（汕住建市通〔2022〕8 号）的规定，本公司参加   （招标人）    的   （项目名称）   招标活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小微企业。相关企业的具体情况如下：

汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工，属于建筑业；承建（承接）企业：（投标人名称） ，从业人员为：   人，营业收入为：    万元，资产总额为：   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                    （盖公章） 	 年       月       日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应当自行核实是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

注：若为联合体投标的，联合体各方均须提供。

- 五、商务部分得分证明资料

- 六、投标人认为应该提交的其他资料

- 第二部分 技术文件格式

汕头市潮南区海岸线生态修复项目（一期）施工

投标文件

（技术文件）

投  标  人：                             （盖公章）

法定代表人或其授权代理人：              （签名或盖章）

年        月         日

注：联合体投标的，投标人名称应填入牵头人单位名称和成员单位名称，盖章只需盖牵头人公章；法定 代表人或其授权代理人签名或盖章由联合体牵头人的法定代表人或其授权代理人签名或盖章。

（根据评标办法前附表技术部分评审标准，投标人自拟）